WORK ORDER Наряд O-2: obsidian-mind → Metalogos Расширение lifecycle hooks и load_config (YAML) Приоритет: высокий Версия: 0.10.0 → 0.11.0 Дата: 2026-07-23 Исполнитель: Яна (AI-agent) ShkodnikAI / Metalogos Конфиденциально

# 1. Цель и обоснование

Наряд O-2 задаёт портирование архитектурных концепций из obsidian-mind (TypeScript, 3.5k★, MIT) в Metalogos. В v0.10.0 уже реализованы три билтина (semantic_search, config_load, vault_validate) как первая волна. Наряд O-2 завершает оставшиеся элементы и расширяет существующие.

Источник вдохновения: obsidian-mind реализует 5 lifecycle hooks (on_session_start, on_write, on_session_end, before_step, after_step), тогда как Metalogos имеет только 2 (before_pattern, after_pattern). Кроме того, obsidian-mind поддерживает YAML-manifests, а config_load в Metalogos работает только с JSON. Наряд закрывает эти разрывы между v0.10.0 и v0.11.0.

## 1.1. Что уже сделано (v0.10.0)

В v0.10.0 были добавлены три builtin-функции, вдохновлённые архитектурой obsidian-mind. semantic_search(query, documents, top_k) реализует QMD semantic search с помощью EmbeddingManager (OpenAI или TF-IDF fallback). config_load(path) загружает JSON-конфиг в struct (coordination point pattern). vault_validate(config, required_fields) проверяет наличие обязательных полей. Всё зарегистрировано, протестировано, CI проходит (cargo build --release --bin mlog).

## 1.2. Что осталось

Два ключевых элемента obsidian-mind не были портированы в v0.10.0. Первое: расширение lifecycle hooks с 2 точек до 5. В настоящее время Metalogos поддерживает hook before_pattern { ... } и hook after_pattern { ... } (ADR-0045), но не имеет эквивалентов on_session_start, on_write, on_session_end. Это критический пробел для агентных сценариев, где инициализация сессии и запись результатов не могут быть перехвачены hooks.

Второе: поддержка YAML в config_load. Сейчас config_load работает только с JSON-файлами. Obsidian-mind использует vault-manifest.json, но YAML широко используется в AI/agent-сообществах для конфигурации. Для поддержки YAML необходимо добавить зависимость serde_yaml в Cargo.toml.

# 2. Блок A: Расширение lifecycle hooks (2 → 5)

## 2.1. Текущее состояние

Metalogos v0.10.0 поддерживает два hook-точки вызова, определённых ADR-0045. Они объявляются в .mlog-файле синтаксисом hook before_pattern { ... } и hook after_pattern { ... }. В AST это представлено enum HookPhase { BeforePattern, AfterPattern } и struct HookDecl { phase, body }. Интерпретатор хранит hooks в Vec<HookDecl> и вызывает все before-hooks перед и все after-hooks после каждого вызова pattern. Grammar содержит только два ключевых слова: BEFORE_PATTERN_KW и AFTER_PATTERN_KW.

## 2.2. Целевое состояние (5 hooks)

Наряд расширяет HookPhase до пяти вариантов, аналогично пяти лифцикл-точкам obsidian-mind. Первые два уже существуют (BeforePattern, AfterPattern соответствуют obsidian-mind before_step/after_step). Три новых добавляют session-level точки.

| Точка | Объявление .mlog | Момент вызова | Объем доступные переменные |
| --- | --- | --- | --- |
| on_session_start | hook on_session_start { ... } | При старте интерпретатора / mlog serve | session_id, config |
| on_write | hook on_write { ... } | Перед каждым записью в KV/DB | key, value, target ("kv" / "db") |
| on_session_end | hook on_session_end { ... } | При завершении сессии / shutdown | session_id, duration_ms |
| before_pattern | hook before_pattern { ... } (существ.) | Перед вызовом любого pattern | pattern_name, args |
| after_pattern | hook after_pattern { ... } (существ.) | После возврата pattern | pattern_name, args, result, confidence |

## 2.3. Изменения по файлам

| Файл | Изменение |
| --- | --- |
| src/grammar.pest | Добавить ON_SESSION_START_KW, ON_WRITE_KW, ON_SESSION_END_KW в hook_kind; добавить 3 новых слова в step_ident exclusions |
| src/ast.rs | Расширить HookPhase до 5 вариантов |
| src/parser.rs | Обрабатывать 3 новые ключевые слова в parse_hook_decl |
| src/compiler.rs | Добавить новые HookPhase в catch-all arms (pass1 + pass2) |
| src/interpreter.rs | Расширить хранилище hooks (hooks_before/hooks_after → hooks по типам); добавить вызов сессионных hooks |
| src/vm.rs | Добавить новые HookPhase в catch-all arms |
| src/semantic.rs | Добавить новые HookPhase в catch-all arms |

## 2.4. Предусловия

Рабочая копия на ветве main и статус. Код не изменен, все тесты проходят. CI: cargo build --release --bin mlog. Обратная совместимость: новые hook точки не вызываются если не объявлены в .mlog-файле — существующие .mlog-файлы работают без изменений.

## 2.5. Проверка

После реализации: (1) cargo build --release --bin mlog — компиляция без ошибок; (2) создать test .mlog-файл examples/hooks_lifecycle.mlog с всеми 5 точками; (3) mlog run examples/hooks_lifecycle.mlog — проверить порядок вызова по логам; (4) существующие .mlog-файлы FOSVED-office-v2 стартуют без изменений (обратная совместимость).

## 2.6. Правила отката

Если cargo build не собирается или CI падает — git revert всех коммитов Блока A. Если FOSVED-office-v2 не стартует на проде — откатить наряд и диагностировать регрессию. При числом откате — создать ветву из последнего рабочего commit.

# 3. Блок B: config_load — поддержка YAML

## 3.1. Текущее состояние

config_load(path) в v0.10.0 загружает файл, парсит его как JSON (serde_json::from_str) и конвертирует в Metalogos struct с помощью json_value_to_mlog_value_with_type. Тип struct'а берётся из имени файла (stem). Зависимость: serde (serde_json), std::fs, std::path. Отсутствие serde_yaml в Cargo.toml означает, что YAML-файлы не поддерживаются.

## 3.2. Целевое состояние

Добавить автоматическое определение формата по расширению файла (.json / .yaml / .yml). Если файл оканчивается на .yaml или .yml — парсить как YAML, иначе как JSON. Это позволяет Metalogos-программам использовать YAML-manifests, которые широко распространены в AI/agent-сообществах.

## 3.3. Изменения по файлам

| Файл | Изменение |
| --- | --- |
| Cargo.toml | Добавить serde_yaml = "0.9" (более не актуальная зависимость, совместимо с rustc 1.75+) |
| src/builtins.rs | Модифицировать builtin_config_load: определить формат по расширению, делегировать JSON/YAML в отдельные helper'ы |
| examples/config_yaml.mlog | Тест: загрузка YAML-manifest и валидация полей |

## 3.4. Предусловия

serde_yaml должна компилироваться с текущим toolchain (rustc 1.75+, так как используется стабильная версия, не nightly). Если сериализация не нужна, можно ограничиться YAML без serde_yaml, просто парсив YAML в JSON (для простых манифестов это достаточно). Всё зависит от решения о том, нужна ли полная YAML-сериализация или достаточно конвертации YAML→JSON.

# 4. Блок D: Документация, README, сборка

## 4.1. CHANGELOG.md

Добавить секцию [0.11.0] с описанием всех изменений. Формат по аналогии с существующими записями. Указать источник вдохновения (obsidian-mind, MIT — код НЕ копировался). Перечислить все изменённые файлы.

## 4.2. README.md

Обновить секцию о builtin-функциях. Добавить описание 5 lifecycle hooks с примерами синтаксиса. Обновить config_load — указать поддержку JSON и YAML. Обновить версию на 0.11.0. Текущий README — 306 строк, нужно учитывать объём.

## 4.3. ADR

Создать docs/adr/0064-obsidian-mind-lifecycle-hooks.md — архитектурное решение о расширении hooks с 2 до 5, аналогия с obsidian-mind, обоснование выбора подхода. Создать docs/adr/0065-config-load-yaml.md — решение о добавлении YAML-поддержки. Формат по аналогии с существующими ADR.

## 4.4. Сборка компилятора

cargo build --release --bin mlog. Результирующий бинарный файл target/release/mlog — новый компилятор v0.11.0. Убедиться что cargo build успешно на текущей копии кода (main на ветве). CI проходит автоматически (.github/workflows/build.yml не меняется).

# 5. Порядок выполнения

Блоки A и B могут выполняться параллельно, поскольку они не зависят друг от друга. Блок D (документация) — после. Каждый блок коммитится отдельно, проверяется, только после успешной cargo build. После всех блоков — единый commit, обновление версии в Cargo.toml, push на main.

| Шаг | Блок | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Блок A: grammar.pest | 3 новых ключевых слова + step_ident exclusions |
| 2 | Блок A: ast.rs | HookPhase расширен до 5 вариантов |
| 3 | Блок A: parser.rs | 3 новых ключевых слова |
| 4 | Блок A: compiler/vm/semantic.rs | Новые HookPhase в catch-all arms |
| 5 | Блок A: interpreter.rs | Вызов session hooks |
| 6 | Проверка A | cargo build + test .mlog |
| 7 | Блок B: Cargo.toml + builtins.rs | serde_yaml + модификация config_load |
| 8 | Проверка B | cargo build + test YAML |
| 9 | Блок D: документация | CHANGELOG, README, ADR |
| 10 | Сборка + commit + push | v0.11.0, cargo build --release --bin mlog |

# 6. Формат отчёта

После завершения наряда отчёт должен содержать: (1) commit hash и ссылка на push; (2) список изменённых файлов; (3) результат cargo build --release; (4) новая версия. Отчёт составляется в текстовом сообщении (не как .docx документ).

# 7. Зависимости от O-1

Наряд O-2 не зависит от O-1. O-1 (порт-race fix) подчинялся, но его деплой выявил Telegram 404 — это отдельная проблема, не связанная с нарядом O-2. O-2 работает с чистой копией main на ветве (7ce6c54). Если O-1 будет откатён, git revert не повлияет на O-2.