METALOGOS FIX PLAN

План доработки языка для полной замены Python-прокси в FOSVED Office v2

Систематизация узких мест, приоритеты, пошаговая реализация

Наряд № 12 | Фаза 5: Доработка языка

Ветка: fix/metalogos-runtime  |  Target: main

Дата: 2026-06-10

Содержание

Раздел 1. Контекст и цель	2

1.1. Описание проектов	2

1.2. Проблема	3

1.3. Текущее состояние	3

Раздел 2. Карта узких мест	3

2.1. Таблица узких мест	3

Раздел 3. Пошаговый план доработок	4

Шаг 0. Подготовка: мерге веток	4

Описание	4

Действия	4

Контракт	5

Шаг 1. Builtin query_param() [CRITICAL]	5

Описание	5

Контракт	5

Действия	6

Шаг 2. Builtin respond_html() [CRITICAL]	6

Описание	6

Действия	6

Шаг 3. CSP-заголовок для Telegram WebApp [HIGH]	6

Описание	7

Действия	7

Шаг 4. Blocking HTTP на async tokio [HIGH]	8

Описание	8

Действия	8

Шаг 5. Цепочка fallback LLM [HIGH]	8

Описание	9

Действия	9

Шаг 6. Разделение system/user в call_llm() [HIGH]	9

Описание	9

Действия	9

Шаг 7. Mock mode по умолчанию [HIGH]	10

Описание	10

Действия	10

Шаг 8. http_post() обработка ошибок [MEDIUM]	10

Описание	10

Действия	11

Шаг 9. http_get() с заголовками [MEDIUM]	11

Описание	11

Действия	11

Шаг 10. Builtin json_encode() [MEDIUM]	12

Описание	12

Действия	12

Раздел 4. Карта файлов	12

Раздел 5. Тестирование	13

5.1. После каждого шага	13

5.2. Итоговое тестирование	13

5.3. Миграция	13

Раздел 6. Протокол отчёта по каждому шагу	13

Раздел 7. Риски и митигация	14

7.1. Критические риски	14

7.2. Принципы	14

Для обновления оглавления: правая кнопка мыши на оглавление → «Обновить поле».

# Раздел 1. Контекст и цель

## 1.1. Описание проектов

Metalogos — это AI-нативный язык программирования, реализованный на Rust. Язык поддерживает HTTP-сервер (Axum), LLM-интеграцию (Anthropic, OpenAI, Ollama), SQLite-хранилище, сеанс-менеджмент с HMAC-подписями, шифрование (AES-256-GCM), Argon2id-хэширование паролей, семантическую память с embeddings и знаниевым графом. Компиляция в байткод (.mbc), интерпретация и выполнение на ВМ. Текущая версия: v0.4.0, бинарник 11.2 MB ELF x86-64.

FOSVED Office v2 — Telegram-бот, реализованный полностью на Metalogos (.mlog файлы). Система симулирует корпоративный офис с 12 AI-отделами (OSP, LZ, Expert, Dev, Design, QA, Engineering, Marketing, Finance, Legal, Visual, Kavalnya). Каждый отдел имеет собственный системный промпт, набор команд и логику диспетчеризации. Деплой на Render как Docker-контейнер (mlog serve app.mlog, port 10000).

## 1.2. Проблема

При разработке FOSVED Office v2 были обнаружены ограничения языка Metalogos, которые вынудили создать два Python-модуля-прокси: llm_proxy.py (добавление Authorization заголовков, fallback по 5 провайдерам) и sanitize_mlog.py (транслитерация кириллицы в ASCII). Текущая цель — доработать Metalogos до уровня, позволяющего писать всё на нём, без модулей на других языках.

## 1.3. Текущее состояние

Исходный код находится в ветке fix/metalogos-runtime (коммит 67e86b6). Ветка main содержит 1 коммит (605524c) отсутствующий в fix-ветке (3 критических фикса route handler + HTTP + if-then-else). 279 компиляционных ошибок уже исправлены до 0. Тесты: 97/104 pass, 4 предсуществующих семантических ошибки, 3 ignored.

# Раздел 2. Карта узких мест

Ниже приведена полная систематизация всех обнаруженных ограничений. Источники: анализ кода FOSVED-office-v2 (все .mlog файлы + Python-модули) + анализ исходного кода Metalogos (все .rs файлы). Каждое ограничение проверено на наличие в исходном коде и на наличие workaround-а в FOSVED.

## 2.1. Таблица узких мест

| № | Ограничение | Приоритет | Файлы | Workaround в FOSVED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нет builtin query_param() | CRITICAL | builtins.rs, server.rs, interpreter.rs | Нет — блокирует /report и /miniapp |
| 2 | Нет builtin respond_html() | CRITICAL | builtins.rs | Нет — блокирует HTML-ответы |
| 3 | CSP блокирует Telegram WebApp | HIGH | server.rs | Нет — миниаппы не работают |
| 4 | call_llm() в mock-режиме по умолч. | HIGH | builtins.rs, llm.rs | entrypoint.sh: METALOGOS_LLM_MOCK=false |
| 5 | Нет цепочки fallback LLM | HIGH | llm.rs | llm_proxy.py (DISABLED) |
| 6 | call_llm() не разделяет system/user | HIGH | llm.rs, builtins.rs | Склеивание prompt+input |
| 7 | Blocking HTTP на async tokio | HIGH | builtins.rs, server.rs | Нет — thread starvation |
| 8 | http_post() крашит при 4xx/5xx | MEDIUM | builtins.rs | try/catch невозможен |
| 9 | Нет http_get() с заголовками | MEDIUM | builtins.rs | Нет |
| 10 | Нет json_encode() | MEDIUM | builtins.rs | Ручная конкатенация JSON |
| 11 | Нет match/switch | LOW | grammar.pest, parser.rs, interpreter.rs | 30+ if starts_with() в app.mlog |
| 12 | Кирилица в .mlog-файлах | P0 | parser, std | sanitize_mlog.py (translit) |
| 13 | Несогласованность веток | LOW | git branches | Мерге нужен |

# Раздел 3. Пошаговый план доработок

Каждый шаг включает: код → cargo build → cargo test → коммит → пуш → отчёт. После каждого шага — проверка собираемости и тестов. Все изменения в ветке fix/metalogos-runtime, финальный мерге в main.

## Шаг 0. Подготовка: мерге веток

### Описание

Ветка main содержит 1 коммит (605524c) отсутствующий в fix/metalogos-runtime: фиксы route handler (HTTP заголовки, if-then-else в parser.rs, добавление недостающих match arms). Необходимо перенести эти изменения в fix-ветку до начала новых работ. Альтернативно — черрит (rebase) fix-ветку над main, чтобы получить единую линию разработки.

### Действия

1. git checkout fix/metalogos-runtime && git merge main (or rebase). 2. Разрешить конфликты в parser.rs, builtins.rs, grammar.pest. 3. cargo build --release. 4. cargo test --lib. 5. Коммит: chore: merge main into fix/metalogos-runtime.

### Контракт

Одна ветка со всеми фиксами. cargo build --release успешен. cargo test: 97+ pass.

## Шаг 1. Builtin query_param() [CRITICAL]

### Описание

В app.mlog используется query_param("id") и query_param("doc") для роутов /report и /miniapp, но этого builtin не существует в исходном коде. Без него эти эндпойнты полностью неработают — пользователь не может открыть отчёт или миниапп.

### Контракт

query_param("id") -> "abc123"     // из ?id=abc123

query_param("missing") -> ""       // пустая строка

### Действия

В interpreter.rs: добавить поле server_query_params: HashMap<String, String> и метод set_server_query_params(). В server.rs: в execute_route_body() добавить параметр query_string: &str, разпарсить URI query, передать в interpreter. В builtins.rs: зарегистрировать builtin-query_param(имя) -> значение из hashmap. Добавить тест: server_test с GET /test?foo=bar → query_param("foo") == "bar".

## Шаг 2. Builtin respond_html() [CRITICAL]

### Описание

В app.mlog используется respond_html("200", html) для отдачи HTML-контента в роутах /report и /miniapp. Тип Value::Html уже обрабатывается в server.rs (value_to_response конвертирует в AxumHtml), но нет builtin-функции для его создания из .mlog-кода.

### Действия

В builtins.rs: добавить fn builtin_respond_html(args) → парсит status_code (info only), возвращает Value::Html(html_content). Зарегистрировать: funcs.insert("respond_html", builtin_respond_html). Добавить тест: respond_html("200", "<h1>OK</h1>") → Value::Html.

## Шаг 3. CSP-заголовок для Telegram WebApp [HIGH]

### Описание

Текущий CSP-заголовок script-src 'self' блокирует загрузку telegram-web-app.js с https://telegram.org. Миниаппы Telegram WebApp не могут работать, поскольку их JS-код не загружается. Кроме того, connect-src нужен для sendData() API к Telegram.

### Действия

В server.rs заменить CSP заголовок на:

default-src 'self' https://telegram.org;

script-src 'self' https://telegram.org;

style-src 'self' 'unsafe-inline';

img-src 'self' data:;

connect-src 'self' https://api.telegram.org

Добавить тест: запрос на /miniapp → проверить Content-Security-Policy заголовок ответа.

## Шаг 4. Blocking HTTP на async tokio [HIGH]

### Описание

http_post(), http_get() и call_llm() используют reqwest::blocking::Client внутри tokio async runtime. Это блокирует потоки tokio и при concurrent-запросах приводит к thread starvation и таймаутам. При активном использовании LLM-вызовов из нескольких отделов это критически важно.

### Действия

В server.rs в execute_route_body() обернуть весь вызов интерпретатора в tokio::task::spawn_blocking(). Это изолирует все blocking-операции (HTTP, LLM, SQLite) от tokio runtime. Альтернатива: переписать http_post и call_llm на async reqwest::Client с Handle::current().block_on(), но это более масштабная переработка. spawn_blocking — минимально инвазивный вариант.

## Шаг 5. Цепочка fallback LLM [HIGH]

### Описание

call_llm() вызывает только ОДНОГО провайдера. Python-прокси llm_proxy.py реализовывал цепочку: GLM 4.6 -> GLM 5.1 -> DeepSeek -> Groq -> Claude. Для полной замены прокси нужна такая же цепочка нативно в Rust.

### Действия

В llm.rs: 1. Добавить провайдеры GLM, DeepSeek, Groq (все OpenAI-compatible). 2. Реализовать FallbackLlm обёртку: последовательный вызов Vec<RealLlm>, первый успешный возвращает результат. 3. Единый метод call_openai_compatible() для всех OpenAI-провайдеров. 4. Конфигурация через env: *_API_KEY, *_MODEL, *_URL. 5. create_llm_backend() создаёт FallbackLlm если задано несколько ключей.

## Шаг 6. Разделение system/user в call_llm() [HIGH]

### Описание

Текущий call_llm(prompt, input) склеивает в одно user-сообщение: "prompt + Input: input". Для FOSVED критично: каждый отдел имеет свой system-промпт, и размешение его в user-сообщение снижает качество ответов. Нужно правильное разделение: {role: "system", content: ...} и {role: "user", content: ...} в JSON-запросе. Для Anthropic — отдельное поле "system".

### Действия

Изменить сигнатуру: fn call(&self, system: &str, user: &str). В JSON-запросе: messages: [{role: "system", content: system}, {role: "user", content: user}]. Сохранить обратную совместимость: call_legacy() для learnable patterns (один аргумент склеивается).

## Шаг 7. Mock mode по умолчанию [HIGH]

### Описание

METALOGOS_LLM_MOCK по умолчанию true, что означает что в production без явной установки env-переменной call_llm() возвращает [MOCK: ...]. FOSVED обходит это через entrypoint.sh (export METALOGOS_LLM_MOCK=false), но это не явно документированно.

### Действия

Вариант C (рекомендуемый): не менять дефолт, но добавить комментарий в исходный код и обновить entrypoint.sh FOSVED. Добавить в README.md Metalogos секцию об env-переменных.

## Шаг 8. http_post() обработка ошибок [MEDIUM]

### Описание

При status >= 400 http_post() возвращает Err(...), что крашит весь route handler. Нельзя обработать ответ Telegram API gracefully. FOSVED использует let _ = http_post(...), но ошибка всё равно пропагатируется.

### Действия

В builtins.rs: при status >= 400 возвращать Value::HttpResponse { status, body } вместо Err. Пусть вызывающий код сам решает. Добавить тест: http_post на несуществующий URL → HttpResponse вместо краша.

## Шаг 9. http_get() с заголовками [MEDIUM]

### Описание

http_get(url) принимает только url, без возможности передачи заголовков (Authorization). Аналогичная проблема уже решена для http_post() (шаг 4-й предыдущего наряда).

### Действия

Добавить опциональный 2-й параметр: http_get(url, headers_json?) аналогично http_post(). Поддержка String (JSON) и Struct.

## Шаг 10. Builtin json_encode() [MEDIUM]

### Описание

В FOSVED JSON собирается ручной конкатенацией строк: "{"chat_id":" + chat_id + "}". Это хрупко, подвержено инъекциям (user-текст с кавычками). parse_json() уже существует, но обратного преобразования нет.

### Действия

Добавить builtin json_encode(value) -> String. Преобразование Value -> serde_json::Value -> String. Поддержка Struct, List, String, Float, Bool, null.

# Раздел 4. Карта файлов

Связка между шагами и файлами, которые нужно модифицировать:

| Файл | Шаги | Сумма изменений |
| --- | --- | --- |
| src/builtins.rs | 1, 2, 7, 8, 9, 10 | +150 строк |
| src/server.rs | 1, 3, 4 | +80 строк |
| src/interpreter.rs | 1 | +30 строк |
| src/llm.rs | 5, 6 | +200 строк |
| src/ast.rs | 8 (если нужен) | +5 строк |
| README.md | 7 | +15 строк |
| FOSVED/entrypoint.sh | 7 | +2 строки |

# Раздел 5. Тестирование

## 5.1. После каждого шага

1. cargo build --release — проверка компиляции. 2. cargo test --lib — все тесты проходят. 3. cargo test -- --ignored — LLM-тесты с настоящим API (по желанию). 4. Коммит и пуш.

## 5.2. Итоговое тестирование

1. Заменить bin/mlog в FOSVED-office-v2 на новый бинарник. 2. Запустить локально: mlog serve app.mlog. 3. Проверить эндпойнты: GET /status, GET /health, GET /report?id=test, GET /miniapp?doc=test, POST /webhook/telegram. 4. Проверить /test-llm с реальным LLM. 5. Запустить миниапп в Telegram, проверить кнопки (Deepen, Red Team, Watch).

## 5.3. Миграция

1. Мерге fix/metalogos-runtime в main через Pull Request. 2. Удалить llm_proxy.py.disabled из FOSVED Docker. 3. Удалить sanitize_mlog.py из FOSVED (если кириллица поддерживается). 4. Обновить Dockerfile FOSVED: убрать Python-зависимости, если есть.

# Раздел 6. Протокол отчёта по каждому шагу

После выполнения каждого шага должен быть подготовлен отчёт со следующим содержимым:

| Поле | Описание |
| --- | --- |
| Номер шага | Соответствие плану (0-10) |
| Коммит hash | Полный SHA коммита |
| Компиляция | cargo build --release: успешно / ошибки |
| Тесты | cargo test: X/104 pass, детали падений |
| Изменённые файлы | Список файлов и +/− строк |
| Откат обратно совместимости | Что сломалось и как чинить |
| Замечания | Проблемы, риски, девиации от плана |

# Раздел 7. Риски и митигация

## 7.1. Критические риски

| Риск | Вероятность | Митигация |
| --- | --- | --- |
| spawn_blocking не решает thread starvation | Средняя | Тест с 5+ concurrent запросами |
| Fallback LLM увеличивает время ответа | Высокая | Параллельный запрос к провайдерам |
| Изменение call() сломает learnable patterns | Высокая | call_legacy() для backward compat |
| Несовместимость с существующими .mlog | Низкая | Все изменения добавления (не брекинг) |

## 7.2. Принципы

Безопасность первая: никаких удалений из FOSVED без проверки. Каждый существующий workaround удаляется только после подтверждения, что нативная реализация работает. llm_proxy.py уже DISABLED — но не удалять, пока fallback не в Metalogos. sanitize_mlog.py — не удалять, пока кириллица в .mlog не поддерживается.